LAPORAN KEMAJUAN PENGEMBANGAN SISTEM

Kato Report (AI Complaint)

Sistem Pelaporan Toilet Kampus dengan Klasifikasi dan Prioritas Berbasis LLM — Universitas Pendidikan Indonesia — Kampus Tasikmalaya

Nama anggota / NIM: [isi nama dan NIM anggota kelompok]

Mata kuliah: [isi nama mata kuliah dan dosen pengampu]

Tanggal laporan: 13 Oktober 2026

Versi kode: branch main, commit 8fdd625

Aplikasi live: https://ai-complaint.yvrtz.workers.dev

# Ringkasan

Kato Report adalah aplikasi web untuk melaporkan kondisi toilet di Kampus UPI Tasikmalaya. Mahasiswa memindai QR di pintu toilet, menulis keluhan dengan bahasa sehari-hari, dan melampirkan foto. Model bahasa (LLM) mengubah teks bebas itu menjadi tiket kerja: kategori masalah, prioritas, ringkasan netral, dan rekomendasi tindakan. Petugas kebersihan menyelesaikan laporan dengan foto bukti yang diperiksa model vision, dan supervisor memantau semuanya lewat dashboard.

Per 13 Oktober 2026, seluruh fitur inti sudah berjalan di lingkungan produksi (Cloudflare Workers) dan sudah dipakai untuk laporan nyata. Pekerjaan yang tersisa hingga UAS berfokus pada pengujian sistematis, pengukuran akurasi AI, dan penutupan celah keamanan yang sudah teridentifikasi.

| Indikator | Kondisi per 13 Oktober 2026 |
| --- | --- |
| Fitur yang sudah selesai | 20 fitur (lihat B.3) |
| Fitur dalam proses | 2 (pengujian sistematis, dokumentasi akhir) |
| Fitur belum dimulai | 9 (perbaikan keamanan, ekspor laporan, rekap manajerial, peningkatan lain) |
| Riwayat pengembangan | 38 commit, 2 September – 13 Oktober 2026 |
| Uji awal API terhadap produksi | 38 dari 38 kasus lulus |
| Typecheck TypeScript dan build frontend | Lulus, tanpa error |

# 6.10 Kualitas, Keamanan, Privasi, dan Tata Kelola Data

Bagian ini menjelaskan cara sistem menjaga data tetap benar, aman, dan dipakai sesuai tujuannya. Setiap butir dipisahkan antara kontrol yang sudah berjalan di sistem dan celah yang masih perlu ditutup.

# 6.10.1 Kualitas Data

| Aspek kualitas | Kontrol yang sudah berjalan | Letak di sistem |
| --- | --- | --- |
| Kelengkapan | Laporan wajib berisi lokasi, keluhan minimal 5 karakter, dan foto kondisi. Log pekerjaan wajib berisi nama petugas, deskripsi, dan foto. | Validasi Zod di routes/reports.ts dan routes/work-logs.ts |
| Validitas | Nilai kategori, prioritas, status, jenis toilet, dan verdict foto dibatasi oleh CHECK constraint di database dan enum di kode. Keluaran LLM yang di luar daftar dibuang atau jatuh ke medium. | Migrasi 0008, domain/types.ts, coerceAnalysis() |
| Keakuratan lokasi | Lokasi berasal dari QR per lantai, bukan diketik pelapor. Toilet yang tidak aktif ditolak (404). | repositories/locations.ts |
| Bebas duplikat | Laporan dan log pekerjaan yang identik dalam 2 menit tidak disimpan ulang. | findDuplicate() |
| Kebenaran status "selesai" | Laporan hanya bisa selesai bila foto bukti dinilai bersih oleh model vision. Foto yang ditolak dihapus dan tidak pernah tersimpan sebagai bukti. | canResolve(), checkNewProof() |
| Ketepatan waktu | Semua waktu disimpan dalam UTC dan dikelompokkan menurut hari WIB (+7 hours), sehingga rekap harian tidak bergeser. | adapters/clock.ts, query rekap |
| Keterlacakan analisis AI | Setiap laporan menyimpan model yang dipakai, lama analisis (ai_ms), status (pending/ok/failed), dan pesan error. Analisis yang gagal bisa diulang. | Tabel reports |
| Integritas historis | Toilet yang dihapus dari daftar hanya dinonaktifkan, sehingga laporan lama tetap punya lokasi. Nama petugas disalin ke log pekerjaan saat itu juga. | seed/toilets.sql, tabel work_logs |

Celah kualitas: akurasi klasifikasi AI dan model vision belum diukur terhadap data berlabel. Rencana pengukurannya ada di Dokumen Test Case, bagian 3.

# 6.10.2 Keamanan

| Ancaman / kebutuhan | Kontrol yang sudah berjalan | Status |
| --- | --- | --- |
| Pencurian sandi | Sandi di-hash dengan PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, dan salt per pengguna. Teks asli tidak disimpan di mana pun. | Sudah ada |
| Pembajakan sesi | Sesi berupa JWT di cookie HttpOnly, Secure (di HTTPS), dan SameSite=Lax, berlaku 12 jam. | Sudah ada |
| Akses tanpa hak | Setiap endpoint supervisor dijaga middleware peran: tanpa login 401, peran salah 403. | Sudah ada |
| Injeksi SQL | Semua SQL ada di repositories/ dan memakai parameter terikat. Model AI pada fitur tanya data hanya memilih tool dari daftar putih dan tidak pernah menulis SQL. | Sudah ada |
| Injeksi prompt | Prompt sistem menyatakan bahwa hasil tool adalah data, bukan instruksi. Data per petugas diblokir di server untuk penanya publik. | Sudah ada |
| Berkas berbahaya | Unggahan dibatasi JPG/PNG/WebP maksimal 5 MB. Berkas hanya bisa dibaca dari folder report/, proof/, dan work/. Bucket R2 tidak publik. | Sudah ada |
| Penyalahgunaan biaya AI | Tanya data dibatasi 50 pertanyaan per hari dan 20 per perangkat. | Sudah ada |
| Kebocoran kunci API | Kunci disimpan sebagai wrangler secret, tidak ada di repositori. | Sudah ada |
| Sandi bawaan | Sandi supervisor Admin123! ada di migrasi yang publik dan masih berlaku pada cadangan 7 Oktober 2026. | Celah, harus segera diganti |
| Data produksi di repositori | backup.sql berisi data produksi, termasuk hash sandi, dan ikut di-commit. | Celah, keluarkan dan rotasi |
| Pemalsuan identitas petugas | Petugas tidak login; siapa pun bisa memilih nama petugas. Yang menahan hanya foto yang harus lolos AI dan jejak audit. | Celah, rencana PIN |
| Spam laporan | Hanya deteksi laporan kembar 2 menit; belum ada pembatasan laju atau CAPTCHA. | Celah, rencana Turnstile |

# 6.10.3 Privasi

Prinsip yang dipakai: kumpulkan seperlunya, tampilkan seperlunya. Mahasiswa boleh melapor tanpa akun dan tanpa nama.

| Data | Contoh | Klasifikasi | Siapa yang dapat melihat |
| --- | --- | --- | --- |
| Ringkasan AI, kategori, prioritas, status | "Toilet pria berbau dan kotor berdebu" | Publik | Semua orang, lewat papan laporan publik |
| Foto bukti petugas | Foto toilet setelah dibersihkan | Publik | Semua orang; menjadi bukti bahwa laporan benar-benar ditangani |
| Teks keluhan asli dan foto kondisi | Kalimat pelapor, foto toilet | Internal | Supervisor dan petugas. Catatan: endpoint laporan terbuka untuk petugas bisa dibaca tanpa login. |
| Nama petugas | "Agus" | Internal | Supervisor. Nama juga tampil di dropdown halaman petugas; disembunyikan dari papan publik dan dari chatbot publik. |
| Akun pelapor | Username, nama, hash sandi | Rahasia | Pemilik akun. Nama tampil di papan peringkat atas pilihan pelapor sendiri. |
| Identitas penanya chatbot | Alamat IP | Rahasia | Tidak disimpan mentah: hanya hash SHA-256 yang dipotong 8 byte, cukup untuk membatasi kuota. |
| Log aktivitas | Siapa mengubah apa dan kapan | Internal | Supervisor |
| Kunci API dan AUTH_SECRET | – | Rahasia | Pengelola teknis, lewat Cloudflare |

## Data yang dikirim ke pihak ketiga

| Pihak | Data yang dikirim | Catatan privasi |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek (teks) | Teks keluhan dan nama lokasi. Untuk ringkasan harian: daftar ringkasan hari itu. Untuk tanya data: hasil agregat, bukan baris mentah. | Identitas pelapor tidak pernah dikirim. |
| Google Gemini (vision) | Foto bukti petugas, teks keluhan, dan kategori sebagai konteks. | Pada tingkat gratis, Google boleh memakai data untuk meningkatkan produknya. Aktifkan penagihan bila hal ini tidak dapat diterima. |
| Cloudflare | Seluruh data aplikasi (D1, R2, Worker). | Penyedia infrastruktur; data tidak dibagikan lebih jauh. |

# 6.10.4 Tata Kelola Data

| Aspek tata kelola | Ketentuan | Status |
| --- | --- | --- |
| Pemilik data | Pihak kampus (bagian umum/sarana prasarana), diwakili supervisor. | Perlu ditetapkan pihak kampus |
| Pengelola teknis | Tim pengembang: migrasi, cadangan, rotasi kunci, pemulihan akun. | Perlu ditetapkan namanya |
| Jejak audit | Setiap laporan, analisis, perubahan status, foto ditolak, penghapusan, login supervisor, perubahan akun, dan ringkasan harian dicatat di activity_log. Log tidak bisa diubah atau dihapus dari aplikasi. Laporan yang dihapus disalin utuh ke log lebih dulu. | Sudah ada |
| Perubahan skema | Lewat berkas migrasi bernomor (0001–0008) yang tercatat di Git. | Sudah ada |
| Kamus data | Arti setiap kolom tercantum di dokumentasi teknis (docs/dokumentasi-teknis.pdf). | Sudah ada |
| Cadangan | Ekspor manual dengan wrangler d1 export kato --remote. D1 juga menyediakan Time Travel untuk pemulihan ke titik waktu dalam batas hari tertentu sesuai paket. | Manual; perlu jadwal rutin |
| Retensi | Usulan: laporan dan log aktivitas disimpan 2 tahun; foto kondisi 1 tahun; foto bukti mengikuti laporannya. Foto disimpan per tanggal (report/2026-10-13/…), sehingga mudah dihapus per periode. | Rancangan |
| Penghapusan | Hanya supervisor yang bisa menghapus laporan; foto terkait ikut dihapus dan salinan isinya tetap ada di log. | Sudah ada |
| Peninjauan berkala | Usulan: supervisor meninjau tab Pekerjaan dan Aktivitas setiap minggu untuk mendeteksi penyalahgunaan nama petugas. | Rancangan |

# Lampiran A. Rancangan Dashboard, Rekapitulasi Data, dan Informasi Manajerial

Status di setiap tabel: Sudah ada berarti sudah berjalan di aplikasi per 13 Oktober 2026; Rancangan berarti dijadwalkan pada rencana hingga UAS (Lampiran B.7).

# A.1. Identifikasi Pengguna Dashboard

| Pengguna | Jenis | Peran terhadap data | Tampilan yang dipakai |
| --- | --- | --- | --- |
| Petugas kebersihan | Operator | Menerima laporan per lantai, menyelesaikan dengan foto bukti, mencatat pekerjaan rutin | Halaman petugas /staff/<gedung>-<lantai> (tanpa login) |
| Supervisor (SPV) | Pengelola | Memantau laporan dan kerja petugas, mengulang analisis AI, menghapus laporan, mengelola akun | Dashboard supervisor /supervisor: tab Laporan, Pekerjaan, Grafik, Aktivitas, Petugas & Supervisor |
| Pimpinan kampus / bagian sarana prasarana | Pimpinan | Menilai kinerja layanan kebersihan, menentukan prioritas perbaikan fasilitas dan anggaran | Rekap manajerial bulanan dan ekspor PDF (rancangan, lihat A.9) |
| Mahasiswa dan warga kampus | Publik | Melapor dan memantau tindak lanjut | Papan laporan publik, status laporan, papan peringkat, chatbot tanya data |
| Pengelola teknis | Administrator sistem | Menjaga ketersediaan, cadangan, kunci API, dan migrasi | Konsol Cloudflare dan log aktivitas |

# A.2. Kebutuhan Informasi dan Keputusan

| Pengguna | Informasi yang diperlukan | Keputusan yang didukung |
| --- | --- | --- |
| Petugas | Laporan yang menunggu di lantainya, prioritasnya, ringkasan, rekomendasi tindakan, dan foto kondisi | Laporan mana yang dikerjakan lebih dulu dan apa yang perlu dibawa (sabun, tisu, alat sedot) |
| Supervisor | Laporan hari ini, prioritas tinggi, backlog, analisis gagal, waktu keluhan masuk, lokasi yang sering dilaporkan, log pekerjaan per petugas | Penugasan petugas, jadwal ronda, tindak lanjut laporan yang macet, verifikasi kejujuran log pekerjaan |
| Pimpinan | Tren bulanan, tingkat penyelesaian, waktu penyelesaian per prioritas, lokasi dengan keluhan berulang, kategori dominan, kinerja petugas | Perbaikan fasilitas (misalnya ganti kloset atau saluran), penambahan petugas atau stok perlengkapan, evaluasi kinerja vendor kebersihan |
| Publik | Status laporan dan bukti penyelesaian | Apakah perlu melapor lagi; kepercayaan terhadap layanan |

# A.3. Identifikasi Data yang Dikumpulkan

| Tabel (D1) | Kolom utama | Sumber | Frekuensi |
| --- | --- | --- | --- |
| reports | id, toilet_id, description, photo_key, status, staff_name, created_at, resolved_at, categories, priority, summary, recommendation, ai_status, ai_ms, proof_photo_key, proof_verdict, reporter_id | Mahasiswa (teks, foto), LLM (label), petugas (status, bukti), model vision (verdict) | Setiap laporan |
| work_logs | toilet_id, staff_id, staff_name, description, photo_key, proof_verdict, created_at | Petugas, model vision | Setiap kali membersihkan |
| activity_log | created_at, action, report_id, actor, summary, details (JSON) | Sistem, otomatis | Setiap aksi |
| daily_summaries | date, report_count, summary, highlights | LLM, cron 17.00 WIB | Harian |
| toilets, buildings | id, building_code, floor, type, active; kode dan nama gedung | Data master dari pihak kampus | Saat ada perubahan |
| users | id, username, name, role, active | Supervisor dan pendaftaran mandiri | Saat ada perubahan |
| R2 (berkas) | Foto kondisi report/, foto bukti proof/, foto kerja work/ | Kamera di aplikasi | Setiap unggahan |

# A.4. Rancangan Tabel Rekapitulasi

| Rekap | Kolom | Pengelompokan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | Total laporan, jumlah per prioritas, analisis gagal, backlog, 5 lokasi teratas, ringkasan naratif AI | Tanggal WIB | Sudah ada |
| Mingguan | Masuk, selesai, tingkat penyelesaian, rata-rata waktu selesai, prioritas tinggi, perubahan dibanding minggu lalu | Minggu (Senin–Minggu) | Rancangan |
| Bulanan | Seperti mingguan, ditambah kategori dominan, 10 lokasi teratas, kinerja petugas, ringkasan AI bulanan | Bulan | Rancangan |
| Per lokasi | Gedung, lantai, jenis toilet, jumlah laporan, jumlah prioritas tinggi, selesai, rata-rata waktu selesai, status SLA | Toilet atau gedung | Sebagian (per gedung sudah ada) |
| Per kategori | Kategori, jumlah, porsi, rata-rata prioritas, gedung terbanyak | Kategori × gedung | Sudah ada (matriks) |
| Per petugas | Laporan diselesaikan, log pekerjaan, foto ditolak AI, rata-rata waktu selesai | Petugas | Rancangan |
| Per jam dan hari | Jumlah laporan per hari dalam seminggu × jam WIB | Hari × jam | Sudah ada (heatmap) |

## Contoh rekap per gedung (data produksi hingga 13 Oktober 2026)

| Gedung | Masuk | Selesai | Belum | Kategori yang muncul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · Ki Hajar Dewantara | 3 | 2 | 1 | Kebersihan, perlengkapan, kerusakan, lainnya |
| B · Masjid At-Tarbiyah | 1 | 1 | 0 | Kebersihan, bau |
| Total | 4 | 3 | 1 | Rata-rata waktu selesai 145 jam 33 menit (3 laporan, semuanya prioritas sedang) |

Data masih sedikit karena sistem belum diuji coba lapangan; angka ini hanya menunjukkan bentuk rekapnya.

# A.5. Rancangan KPI dan Rumus

| Nama indikator | Definisi | Satuan | Formula | Sumber data | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laporan masuk | Jumlah laporan pada periode | laporan | COUNT(reports) dengan created_at dalam periode | reports.created_at | Sudah ada |
| Tingkat penyelesaian | Porsi laporan periode itu yang sudah selesai | % | COUNT(status = resolved) ÷ COUNT(semua) × 100 | reports.status | Sudah ada |
| Rata-rata waktu penyelesaian | Lama dari laporan masuk sampai selesai | jam / menit | AVG(resolved_at − created_at), juga per prioritas | reports.created_at, resolved_at | Sudah ada |
| Porsi prioritas tinggi | Beban laporan yang berisiko | % | COUNT(priority = high) ÷ COUNT(semua) × 100 | reports.priority | Sudah ada |
| Backlog | Laporan yang belum selesai saat ini | laporan | COUNT(status ≠ resolved) | reports.status | Sudah ada |
| Kepatuhan SLA prioritas tinggi | Laporan prioritas tinggi yang selesai dalam batas waktu (usulan 2 jam) | % | COUNT(high AND resolved_at − created_at ≤ 2 jam) ÷ COUNT(high) × 100 | reports | Rancangan |
| Laporan berulang per lokasi | Lokasi yang dilaporkan berkali-kali dalam 30 hari | laporan / lokasi | COUNT(reports) GROUP BY toilet_id, 30 hari terakhir | reports.toilet_id | Rancangan |
| Keberhasilan analisis AI | Laporan yang berhasil dilabeli LLM | % | COUNT(ai_status = ok) ÷ COUNT(semua) × 100 | reports.ai_status | Sebagian (jumlah gagal sudah ada) |
| Waktu analisis AI | Lama panggilan LLM per laporan | detik | AVG(ai_ms) ÷ 1000 | reports.ai_ms | Rancangan |
| Tingkat penolakan foto bukti | Foto yang dinilai kotor atau bukan toilet | % | COUNT(proof_rejected) ÷ (COUNT(proof_rejected) + COUNT(foto diterima)) × 100 | activity_log.action | Rancangan |
| Produktivitas petugas | Pekerjaan per petugas per hari | pekerjaan / hari | (laporan diselesaikan + log pekerjaan) ÷ jumlah hari kerja | reports.staff_name, work_logs | Rancangan |
| Partisipasi pelapor terdaftar | Laporan yang dikirim dengan akun | % | COUNT(reporter_id IS NOT NULL) ÷ COUNT(semua) × 100 | reports.reporter_id | Rancangan |

Target angka setiap KPI (misalnya tingkat penyelesaian ≥ 90% atau SLA prioritas tinggi 2 jam) masih usulan dan perlu disepakati dengan pihak kampus setelah satu bulan data terkumpul.

# A.6. Rancangan Grafik dan Tren

| Grafik | Jenis | Perbandingan / pertanyaan yang dijawab | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartu KPI dengan sparkline | Angka + garis mini | Laporan masuk dibanding 14 hari sebelumnya; prioritas tinggi; tingkat penyelesaian; rata-rata waktu selesai | Sudah ada |
| Laporan 14 hari terakhir | Garis | Masuk vs selesai per hari: apakah petugas mengimbangi laporan? | Sudah ada |
| Komposisi prioritas per hari | Batang bertumpuk | Apakah beban berat bertambah, atau hanya jumlahnya yang naik? | Sudah ada |
| Kapan keluhan masuk | Heatmap hari × jam | Jam sibuk sebagai dasar jadwal ronda petugas | Sudah ada |
| Gedung × jenis masalah | Heatmap matriks | Masalah yang menempel pada gedung tertentu | Sudah ada |
| Waktu penyelesaian per prioritas | Batang horizontal | Apakah prioritas tinggi benar-benar selesai lebih cepat? | Sudah ada |
| Laporan per gedung | Batang horizontal | Gedung dengan beban terbanyak | Sudah ada |
| Tren mingguan dan bulanan | Garis | Bulan ini dibanding bulan lalu dan semester | Rancangan |
| Kinerja petugas | Batang | Pembagian beban dan konsistensi kerja antarpetugas | Rancangan |

Sudah ada: komposisi prioritas per hari dan heatmap hari × jam (data cadangan produksi, lingkungan lokal)

Sudah ada: matriks gedung × jenis masalah, waktu penyelesaian per prioritas, dan laporan per gedung

# A.7. Rancangan Filter

| Filter | Pilihan | Berlaku di | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Periode | Semua, Hari ini, Kemarin, 7 hari, 30 hari, Pilih tanggal (rentang) | Tab Laporan, tab Pekerjaan | Sudah ada |
| Jam (WIB) | Dari jam – sampai jam (0–23) | Tab Laporan, tab Pekerjaan | Sudah ada |
| Status | Baru, diproses, selesai | Tab Laporan, papan publik | Sudah ada |
| Prioritas | Tinggi, sedang, rendah | Tab Laporan, papan publik | Sudah ada |
| Gedung | A–J | API laporan dan pekerjaan (belum ada kontrol di UI) | Sebagian |
| Petugas | Nama petugas aktif | Tab Pekerjaan | Sudah ada |
| Kategori | Kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya | Tab Laporan, rekap manajerial | Rancangan |
| Jenis toilet dan lantai | Pria, wanita, disabilitas; nomor lantai | Tab Laporan, rekap manajerial | Rancangan |
| Periode grafik | 14, 30, 90 hari (API sudah mendukung hingga 90) | Tab Grafik | Rancangan |

# A.8. Rancangan Ekspor Laporan

Fitur ekspor belum ada di aplikasi. Rancangannya sebagai berikut; setiap ekspor mengikuti filter yang sedang aktif dan tercatat di log aktivitas.

| Format | Isi | Cara pembuatan | Pengguna |
| --- | --- | --- | --- |
| CSV | Satu baris per laporan: ID, waktu masuk, gedung, lantai, jenis, kategori, prioritas, ringkasan, status, petugas, waktu selesai, lama penyelesaian (menit) | Endpoint GET /api/export/reports.csv di Worker (supervisor saja), dialirkan langsung dari D1 | Supervisor, analis data |
| Excel (.xlsx) | Beberapa sheet: Ringkasan KPI, Laporan, Per gedung, Per kategori, Per petugas, Log pekerjaan | Dibuat di browser dengan pustaka SheetJS dari data API | Supervisor, bagian sarana prasarana |
| PDF | Laporan bulanan manajerial: kartu KPI, grafik tren, rekap per lokasi, kinerja petugas, ringkasan naratif AI | Halaman rekap manajerial dengan stylesheet cetak, lalu Cetak → Simpan sebagai PDF (cara yang sama dengan cetak stiker QR) | Pimpinan kampus |

# A.9. Mockup Dashboard

## Dashboard operasional (sudah ada)

Dipakai supervisor setiap hari. Gambar di bawah diambil dari aplikasi yang berjalan.

Dashboard operasional — tab Laporan: kartu statistik hari ini, ringkasan harian AI, filter status, prioritas, periode, dan jam

Dashboard operasional — tab Pekerjaan: filter petugas, periode, dan jam (data cadangan belum berisi log pekerjaan)

| Tampilan operator (petugas): laporan menunggu | Tampilan publik: papan laporan |
| --- | --- |

## Dashboard manajerial (rancangan)

Untuk pimpinan kampus: rekap bulanan dengan KPI, tren, rekap per lokasi beserta status SLA, kinerja petugas, ringkasan AI, dan tombol ekspor. Angka pada mockup adalah data contoh, bukan data nyata.

Mockup dashboard manajerial — rekap bulanan (data contoh)

# A.10. Matriks Data – Rekapitulasi – KPI – Keputusan

| Data mentah | Informasi / rekap yang dihasilkan | Indikator (KPI) | Tindakan manajemen |
| --- | --- | --- | --- |
| reports.created_at, toilet_id | Jumlah laporan per hari, minggu, bulan, dan per lokasi | Laporan masuk; laporan berulang per lokasi | Lokasi dengan keluhan berulang dijadwalkan untuk perbaikan fasilitas atau inspeksi |
| reports.status, resolved_at | Laporan selesai dan backlog | Tingkat penyelesaian; backlog | Menambah petugas atau mengatur ulang shift bila backlog naik |
| reports.priority, created_at, resolved_at | Waktu penyelesaian per prioritas | Rata-rata waktu penyelesaian; kepatuhan SLA prioritas tinggi | Menegur atau melatih ulang bila prioritas tinggi lambat; menetapkan petugas siaga |
| reports.categories × gedung | Matriks gedung × jenis masalah | Porsi kategori per gedung | Kerusakan berulang: anggaran perbaikan. Perlengkapan: menambah stok. Bau atau genangan: periksa saluran. |
| reports.created_at (hari × jam WIB) | Heatmap jam sibuk | – | Menyusun jadwal ronda pada jam sibuk |
| work_logs, reports.staff_name | Rekap pekerjaan per petugas | Produktivitas petugas | Evaluasi kinerja dan pembagian area kerja |
| activity_log (proof_rejected) | Foto bukti ditolak per petugas | Tingkat penolakan foto bukti | Pemeriksaan mendadak bila penolakan tinggi; indikasi pekerjaan tidak tuntas |
| reports.ai_status, ai_ms | Keandalan analisis AI | Keberhasilan dan waktu analisis AI | Ganti model atau penyedia, atau tambah kunci API bila sering gagal |
| reports.reporter_id | Partisipasi pelapor terdaftar | Partisipasi pelapor | Sosialisasi dan apresiasi pelapor teraktif |
| daily_summaries | Ringkasan naratif harian | – | Bahan briefing pagi supervisor kepada petugas |

# Lampiran B. Progres Coding dan Pengembangan Sistem

# B.1. Teknologi dan Bahasa Pemrograman

Sistem dibangun sebagai satu aplikasi TypeScript yang berjalan di Cloudflare Workers. Frontend dan API disajikan dari Worker yang sama (satu origin), sehingga tidak perlu konfigurasi CORS dan hanya ada satu hal yang di-deploy.

| Lapisan | Teknologi | Versi | Fungsi dalam sistem |
| --- | --- | --- | --- |
| Bahasa utama | TypeScript | 5.7 | Backend dan frontend; typecheck ketat (tsc --noEmit) |
| Bahasa pendukung | SQL (dialek SQLite), JavaScript (Node.js), Python | – | Migrasi database; skrip build, QR, dan PDF; pembuat diagram DFD/UML |
| Runtime server | Cloudflare Workers | – | Menjalankan API, menyajikan frontend, dan cron harian 17.00 WIB |
| Framework API | Hono | 4.6 | Routing HTTP dan middleware |
| Validasi data | Zod | 3.24 | Validasi input HTTP dan validasi keluaran LLM |
| Database | Cloudflare D1 (SQLite) | – | 8 migrasi berurutan; tabel laporan, lokasi, pengguna, log pekerjaan, log aktivitas, ringkasan harian |
| Penyimpanan berkas | Cloudflare R2 | – | Foto kondisi, foto bukti, foto log pekerjaan; disajikan lewat Worker |
| Frontend | React, React Router | 18.3, 6.28 | Antarmuka mahasiswa, petugas, dan supervisor (SPA) |
| Build frontend | Vite | 6.0 | Bundling dan server pengembangan |
| Styling | Tailwind CSS, PostCSS, Autoprefixer | 3.4 | Tema terang/gelap berbasis variabel CSS |
| LLM teks | DeepSeek deepseek-chat | – | Klasifikasi, prioritas, ringkasan, rekomendasi, ringkasan harian, tanya-jawab data (function calling) |
| LLM vision | Google Gemini gemini-3.6-flash | – | Memeriksa foto bukti: toilet atau bukan, bersih atau kotor |
| Autentikasi | JWT dalam cookie, PBKDF2-SHA256 (WebCrypto) | – | Sesi 12 jam; sandi di-hash 100.000 iterasi dengan salt per pengguna |
| Alat bantu | Wrangler, concurrently, qrcode, Google Chrome headless | 4.x | Deploy dan dev lokal; menjalankan API+frontend bersamaan; stiker QR; render PDF dokumentasi |
| Kolaborasi & CI/CD | Git, GitHub, Cloudflare Workers Builds | – | Kontrol versi; deploy otomatis dari repositori |
| Editor | Visual Studio Code | – | Pengembangan |

Mengapa dua model AI? DeepSeek tidak dapat membaca gambar, sedangkan foto bukti harus diperiksa. Pembagiannya mengikuti jenis input: teks ke DeepSeek, foto ke Gemini. Keduanya dipanggil lewat format OpenAI chat-completions, sehingga penyedia bisa diganti hanya dengan mengubah konfigurasi.

# B.2. Struktur Folder Source Code

Backend memakai arsitektur berlapis. Ketergantungan hanya mengarah ke dalam: routes memanggil services, services memanggil repositories dan adapters, dan domain tidak bergantung pada apa pun.

AI-complaint/

├── src/                     Backend (Cloudflare Worker)

│   ├── index.ts             Composition root: memasang route, fallback SPA, handler cron

│   ├── env.ts               Binding infrastruktur (D1, R2, variabel, secret)

│   ├── domain/types.ts      Entitas, enum, aturan bisnis (canResolve)

│   ├── adapters/            Dunia luar: llm.ts, storage.ts, session.ts, password.ts, clock.ts

│   ├── repositories/        Seluruh perintah SQL, satu berkas per agregat

│   ├── services/            Use case: report, work-log, analysis, summary, ask, user, activity

│   └── routes/              Endpoint HTTP: parse, validasi, delegasi, format respons

├── web/                     Frontend React

│   ├── src/pages/           11 halaman (Home, ReportForm, StaffFloor, SupervisorDashboard, ...)

│   ├── src/components/      Kamera, panel dashboard, grafik, filter waktu, pemilih lokasi

│   ├── src/lib/             Klien API, i18n (ID/EN), tema, sesi, nama petugas

│   └── public/              Logo, ikon PWA, peta lokasi gedung

├── migrations/              0001–0008: skema D1, diterapkan berurutan

├── seed/toilets.sql         Daftar toilet per gedung dan lantai

├── scripts/                 build-frontend, generate-qr, build-docs

├── docs/                    PRD, dokumentasi teknis, panduan umum, BPMN, DFD, UML

├── wrangler.jsonc           Konfigurasi Worker, D1, R2, cron, variabel

└── package.json             Dependensi dan skrip npm

Gambar B.2-1. Struktur folder repositori (disederhanakan).

| Lapisan | Tanggung jawab | Aturan yang dipatuhi |
| --- | --- | --- |
| domain/ | Kosakata dan aturan masalah (kategori, prioritas, status, aturan penutupan laporan) | Tidak mengimpor apa pun: tanpa Hono, D1, atau R2 |
| repositories/ | Semua perintah SQL | Mengenal database, tidak mengenal HTTP |
| services/ | Use case dan aturan bisnis | Mengenal repository dan adapter, tidak mengenal Hono |
| adapters/ | LLM, penyimpanan R2, hash sandi, sesi, jam WIB | Membungkus layanan luar di balik antarmuka kecil |
| routes/ | Parse, validasi, delegasi, format | Tanpa SQL dan tanpa aturan bisnis |
| index.ts | Merakit semua lapisan | Satu-satunya berkas yang melihat semua lapisan |

Dengan pola ini, aturan "laporan hanya boleh ditutup dengan foto bukti yang dinilai bersih" berada di satu tempat (domain/types.ts) dan berlaku dari jalur mana pun laporan diubah. Seluruh SQL ada di repositories/, sehingga perpindahan database cukup mengubah satu folder.

# B.3. Fitur yang Sudah Dikembangkan

Status: Selesai = berjalan di produksi; Dalam proses = sedang dikerjakan; Belum dimulai = terencana untuk tahap berikutnya.

| No | Fitur | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelaporan lewat QR per lantai | Selesai | Satu QR untuk satu lantai; pelapor memilih WC pria/wanita/disabilitas di formulir |
| 2 | Klasifikasi otomatis (LLM) | Selesai | 6 kategori, boleh lebih dari satu: kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya |
| 3 | Penentuan prioritas (LLM) | Selesai | Rendah/sedang/tinggi berdasarkan aturan risiko keselamatan |
| 4 | Ringkasan dan rekomendasi tindakan | Selesai | Ringkasan netral maks. 15 kata dan instruksi kerja untuk petugas |
| 5 | Analisis asinkron dan analisis ulang | Selesai | Pelapor langsung mendapat konfirmasi; analisis gagal bisa diulang dari dashboard |
| 6 | Foto kondisi wajib (kamera langsung) | Selesai | Hanya dari kamera di halaman, bukan galeri; JPG/PNG/WebP maks. 5 MB |
| 7 | Verifikasi foto bukti oleh AI vision | Selesai | Laporan baru bisa ditutup bila foto dinilai "bersih"; foto kotor/bukan toilet ditolak (422) |
| 8 | Halaman petugas tanpa login | Selesai | Petugas memilih nama dari daftar; ponsel mengingat namanya |
| 9 | Log pekerjaan petugas | Selesai | Petugas mencatat toilet yang dibersihkan, dengan foto yang diperiksa AI |
| 10 | Papan laporan publik | Selesai | Bisa dibaca semua orang; teks asli, foto pelapor, dan nama petugas disembunyikan |
| 11 | Pelacakan status laporan | Selesai | Linimasa tiga langkah lewat tautan konfirmasi, tanpa akun |
| 12 | Akun pelapor dan papan peringkat | Selesai | Peringkat berdasarkan jumlah laporan, ditampilkan bersama jumlah yang selesai |
| 13 | Dashboard supervisor | Selesai | Daftar laporan dengan filter status, prioritas, gedung, tanggal, dan jam WIB |
| 14 | Grafik dan statistik | Selesai | Seri harian, sebaran prioritas, kategori, gedung, rata-rata waktu penyelesaian |
| 15 | Ringkasan harian otomatis | Selesai | Cron 17.00 WIB; bisa dibuat manual dari dashboard |
| 16 | Tanya data (chatbot AI) | Selesai | Pertanyaan bahasa alami dijawab lewat 4 tool agregat; batas 50/hari dan 20/hari per perangkat |
| 17 | Log aktivitas (audit trail) | Selesai | Tidak bisa dihapus dari aplikasi; laporan yang dihapus disalin utuh ke log |
| 18 | Manajemen petugas dan supervisor | Selesai | Tambah/ubah/nonaktifkan; supervisor tidak bisa menonaktifkan akunnya sendiri |
| 19 | Stiker QR siap cetak | Selesai | Dibuat di browser dari daftar lokasi aktif; 3 stiker per baris A4 |
| 20 | Dwibahasa, tema gelap, failover API key | Selesai | ID/EN; terang/gelap; kunci API berikutnya dipakai bila satu terkena rate limit |
| 21 | Pengujian sistematis (test case) | Dalam proses | Dokumen test case selesai disusun; 38 kasus API sudah dieksekusi (lihat B.5) |
| 22 | Dokumentasi akhir | Dalam proses | PRD, dokumentasi teknis, panduan, BPMN, DFD, UML sudah ada; laporan akhir menyusul |
| 23 | Uji akurasi AI teks dan vision | Belum dimulai | Butuh set data berlabel; metrik presisi, recall, akurasi prioritas |
| 24 | Pembatasan laju / CAPTCHA saat melapor | Belum dimulai | Saat ini spam hanya ditahan deteksi laporan kembar 2 menit |
| 25 | PIN petugas atau pembatasan perangkat | Belum dimulai | Saat ini siapa pun bisa memilih nama petugas mana pun |
| 26 | Notifikasi prioritas tinggi ke petugas | Belum dimulai | Web Push atau WhatsApp/Telegram |
| 27 | Menutup laporan terbuka dari log pekerjaan | Belum dimulai | Memakai foto bukti yang sama |
| 28 | Uji otomatis (Vitest) | Belum dimulai | Uji unit domain/service dan uji integrasi route |
| 29 | Reset sandi supervisor dan paginasi | Belum dimulai | Saat ini reset sandi harus lewat SQL; daftar dibatasi 200 baris |
| 30 | Ekspor laporan CSV, Excel, dan PDF | Belum dimulai | Rancangan di Lampiran A.8 |
| 31 | Rekap manajerial dan KPI SLA | Belum dimulai | Rekap mingguan/bulanan, per lokasi, per petugas; rancangan di Lampiran A.4, A.5, A.9 |

# B.4. Dokumentasi Coding dan Screenshot

Halaman publik diambil dari aplikasi live pada 13 Oktober 2026 dengan ukuran layar ponsel (390 × 844). Dashboard supervisor diambil dari salinan lokal yang dipulihkan dari cadangan database produksi, supaya tidak perlu masuk ke akun supervisor produksi.

## B.4.1 Alur mahasiswa: memilih lokasi dan melapor

| Halaman awal: pilih peran | Pilih gedung dan lantai, dengan peta | Formulir laporan (target QR A-1) |
| --- | --- | --- |

Validasi di server menolak keluhan yang terlalu pendek, laporan tanpa foto, dan foto yang bukan diunggah sebagai foto kondisi:

const SubmitSchema = z.object({

toilet_id: z.string().min(1).max(50),

description: z.string().trim().min(5, 'Keluhan terlalu pendek').max(1000),

photo_key: z

.string({ required_error: 'Foto keadaan wajib dilampirkan' })

.min(1, 'Foto keadaan wajib dilampirkan')

.max(200)

// Foto bukti petugas atau string sembarang tidak boleh dipakai sebagai bukti mahasiswa.

.refine((key) => key.startsWith(`${FOLDER.report}/`), 'Foto keadaan tidak valid. Ambil foto ulang.'),

});

// LLM dijalankan setelah respons dikirim, jadi mahasiswa langsung mendapat konfirmasi.

if (!result.duplicate) c.executionCtx.waitUntil(reports.runAnalysis(c.env, result.id));

Potongan B.4-1. src/routes/reports.ts — validasi laporan dan analisis asinkron.

## B.4.2 Analisis AI: klasifikasi dan prioritas

Prompt sistem memuat definisi kategori, aturan prioritas, dan tiga contoh (few-shot). Keluaran model tidak dipercaya mentah-mentah: divalidasi dengan Zod, lalu dipaksa masuk ke enum yang dikenal database.

function coerceAnalysis(raw: z.infer<typeof AnalysisSchema>): Analysis {

const categories = [...new Set(

raw.categories

.map((k) => k.toLowerCase().trim())

.filter((k): k is Category => (CATEGORIES as readonly string[]).includes(k)),

)];

const p = raw.priority.toLowerCase().trim();

// Prioritas yang tidak dikenal jatuh ke 'medium'; kategori yang tidak dikenal dibuang.

const priority = ((PRIORITIES as readonly string[]).includes(p) ? p : 'medium') as Priority;

return {

categories: categories.length ? categories : ['other'],

priority,

summary: raw.summary.trim().slice(0, 300),

recommendation: raw.recommendation.trim().slice(0, 500),

};

}

Potongan B.4-2. src/adapters/llm.ts — normalisasi keluaran LLM.

## B.4.3 Papan publik, status laporan, dan papan peringkat

| Papan laporan publik dengan label AI | Halaman status laporan | Papan peringkat pelapor |
| --- | --- | --- |

## B.4.4 Alur petugas dan verifikasi foto bukti

| Halaman petugas: pilih nama, laporan menunggu | Halaman lantai petugas | Halaman masuk |
| --- | --- | --- |

Aturan penutupan laporan berada di lapisan domain, sehingga berlaku dari jalur mana pun:

export function canResolve(

status: ReportStatus,

proofPhoto: string | null,

proofVerdict: ProofVerdict | null,

): boolean {

return status !== 'resolved' || (Boolean(proofPhoto) && proofVerdict === 'clean');

}

Potongan B.4-3. src/domain/types.ts — laporan hanya selesai dengan foto yang dinilai bersih.

case 'proof-rejected':

return c.json({

error: result.verdict === 'not_toilet'

? 'Foto tidak menunjukkan toilet. Ambil foto kondisi toilet yang sudah dibersihkan.'

: 'Toilet pada foto masih terlihat kotor. Bersihkan lagi, lalu foto ulang.',

verdict: result.verdict,

reason: result.reason,

}, 422);

case 'verification-failed':

return c.json({ error: 'Pemeriksaan foto gagal. Coba lagi sebentar.' }, 502);

Potongan B.4-4. src/routes/reports.ts — respons saat foto bukti ditolak atau model vision gagal.

## B.4.5 Dashboard supervisor

Tab Laporan: kartu statistik, ringkasan harian, filter status/prioritas/waktu

Tab Grafik: KPI 14 hari dan rata-rata waktu penyelesaian

Tab Aktivitas: jejak audit setiap tindakan

Tab Petugas & Supervisor: manajemen akun

## B.4.6 Tanya data dengan function calling

Model tidak menulis SQL. Model hanya memilih satu dari empat tool (count_reports, resolution_time, list_reports, daily_summary), dan argumennya divalidasi ulang di server. Pengelompokan per petugas diblokir untuk penanya publik walaupun model mengabaikan enum:

const groupingFrom = (arg: Record<string, unknown>) => {

const { group_by, ...filter } = GroupArgs.parse(arg);

if (group_by === 'staff' && !isSupervisor) {

throw new Error('Data per petugas tidak tersedia untuk umum');

}

return { group_by, filter };

};

Potongan B.4-5. src/services/ask-service.ts — pembatasan data petugas untuk publik.

# B.5. Pengujian Awal

Pengujian awal dilakukan pada 13 Oktober 2026 dengan tiga cara. Rincian setiap kasus ada di dokumen terpisah Dokumen Test Case — Kato Report.

| Jenis uji | Cara | Hasil |
| --- | --- | --- |
| Analisis statis | npm run typecheck (TypeScript strict, seluruh backend dan frontend) | Lulus, 0 error |
| Build | npm run build (Vite) | Lulus; JS 334 kB (102 kB gzip), CSS 45 kB |
| Uji API black-box | 38 permintaan HTTP ke aplikasi produksi: endpoint baca, kontrol akses, dan input tidak valid. Tidak ada permintaan yang membuat data. | 38/38 lulus; waktu respons 0,10–0,42 detik |
| Uji tampilan | Membuka 10 halaman publik di ukuran ponsel dan 5 tab dashboard di desktop | Semua halaman tampil tanpa error; teks ID/EN sesuai bahasa |
| Uji lokal dengan data produksi | Memulihkan backup.sql ke D1 lokal, menjalankan migrasi 0008, masuk sebagai supervisor | Migrasi berhasil; login dan seluruh tab dashboard berfungsi |

## Sampel hasil uji API

| Kasus | HTTP | Respons yang diterima |
| --- | --- | --- |
| Kirim laporan dengan keluhan "bau" (3 huruf) | 400 | "Keluhan terlalu pendek" |
| Kirim laporan tanpa foto | 400 | "Foto keadaan wajib dilampirkan" |
| Kirim laporan dengan foto bukti petugas (proof/…) | 400 | "Foto keadaan tidak valid. Ambil foto ulang." |
| Kirim laporan ke toilet Z-9-MEN (tidak terdaftar) | 404 | "Kode WC tidak dikenal. Periksa QR yang kamu scan." |
| Buka dashboard, pengguna, aktivitas, ringkasan, log pekerjaan tanpa login | 401 | "Silakan masuk terlebih dahulu." (5 endpoint) |
| Ubah status laporan tanpa memilih nama petugas | 400 | "Pilih namamu dulu" |
| Ubah status dengan ID petugas palsu | 400 | "Nama petugas tidak dikenal. Pilih ulang namamu." |
| Unggah berkas teks sebagai foto | 415 | "Format harus JPG, PNG, atau WebP" |
| Baca berkas di luar folder foto (secret/x.jpg) | 404 | "Berkas tidak ditemukan" |
| Daftar dengan sandi 3 karakter | 400 | "Password minimal 8 karakter" |

## Pengamatan perilaku AI pada data produksi

Ada 4 laporan di produksi, semuanya ai_status = ok (tidak ada analisis gagal). 3 dari 4 sudah diselesaikan dengan foto bukti.

Teks uji acak "sdadasdfasfvasv tes tes" diklasifikasikan other dengan prioritas low dan ringkasan "Keluhan tidak jelas dan tidak terkait toilet." Ini sesuai aturan prompt untuk teks yang bukan keluhan.

Keluhan "bau nih kotor juga berdebu" diklasifikasikan bau + kebersihan, prioritas sedang, dan diringkas menjadi "Toilet pria lantai 1 berbau dan kotor berdebu."

## Masalah yang ditemukan dan sudah diperbaiki selama pengembangan

| Temuan | Perbaikan |
| --- | --- |
| Foto dari domain r2.dev tidak tampil di jaringan kampus (DNS dibajak sebagian ISP) | Foto disajikan lewat Worker sendiri di /api/uploads/… |
| Model gemini-2.5-flash sudah ditutup untuk pengguna baru (HTTP 404) | Beralih ke gemini-3.6-flash; error vision dicatat utuh di log aktivitas |
| Respons vision terpotong sehingga "bukan JSON" (model "berpikir" memakan token) | Batas token dinaikkan dari 300 ke 2.000 |
| Kuota gratis Gemini habis (HTTP 429) | Failover otomatis ke API key berikutnya |

Belum diuji: alur positif yang membuat data di produksi (kirim laporan, tutup laporan dengan foto asli), akurasi klasifikasi AI terhadap data berlabel, akurasi model vision, dan uji beban. Semuanya dijadwalkan di B.7.

# B.6. Kendala Pengembangan

| Jenis | Kendala | Dampak dan penanganan |
| --- | --- | --- |
| Teknis | Nama model Gemini kedaluwarsa tanpa pemberitahuan, dan model "berpikir" menghabiskan batas token | Fitur foto bukti sempat gagal. Model dan batas token diperbarui; setiap kegagalan kini dicatat di log aktivitas agar cepat didiagnosis. |
| Teknis | Domain r2.dev diblokir oleh DNS sebagian ISP Indonesia | Foto tidak tampil di jaringan kampus. Diatasi dengan menyajikan foto lewat Worker. |
| Teknis | Asal foto tidak bisa dibuktikan server. Aturan "kamera saja" hanya ditegakkan di antarmuka. | Foto lama yang bersih yang dikirim langsung lewat API bisa lolos. Perlu tantangan acak atau pembandingan dengan foto kondisi. |
| Teknis | Belum ada uji otomatis | Setiap perubahan masih diverifikasi manual; risiko regresi. Direncanakan Vitest. |
| Data | Belum ada set data keluhan dan foto berlabel; data produksi baru 4 laporan | Akurasi AI belum bisa diukur secara kuantitatif. Perlu menyusun minimal 100 keluhan dan 60 foto berlabel. |
| Data | Keberadaan toilet di Gedung D, E, dan F belum terkonfirmasi; jenis toilet per lantai masih asumsi | Gedung tersebut belum didaftarkan dan belum punya stiker QR. |
| Koordinasi | Pemegang akun supervisor, target metrik keberhasilan, dan bentuk apresiasi pelapor belum diputuskan pihak kampus | Uji coba lapangan (UAT) belum bisa dijadwalkan sebelum ada keputusan. |
| Koordinasi / keamanan | Sandi supervisor bawaan (admin / Admin123!) tercantum di migrasi publik dan masih berlaku pada cadangan database 7 Oktober 2026. Berkas backup.sql berisi data produksi dan ikut ter-commit di repositori. | Siapa pun yang membaca repositori bisa masuk sebagai supervisor. Sandi harus segera diganti, dan backup.sql dikeluarkan dari repositori. |
| Sumber daya | Kuota harian Gemini gratis terbatas; pada tingkat gratis, Google boleh memakai foto yang dikirim | Untuk skala kampus kuota masih cukup. Penagihan perlu diaktifkan bila privasi foto diwajibkan. |
| Sumber daya | Biaya DeepSeek per pertanyaan chatbot (sekitar 3.000–4.000 token) | Dibatasi 50 pertanyaan per hari dan 20 per perangkat. |

# B.7. Rencana hingga UAS

Pengembangan dimulai awal September 2026 dan ditargetkan selesai akhir November 2026, sebelum UAS. Tahapan September sampai 13 Oktober sudah selesai; tanggalnya diambil dari riwayat commit Git. Kolom penanggung jawab diisi sesuai pembagian tugas kelompok.

| Waktu | Tahapan pekerjaan | Penanggung jawab | Target penyelesaian / luaran | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–10 Sep | Analisis kebutuhan; perancangan database dan arsitektur; inti sistem: QR per lantai, formulir laporan, klasifikasi dan prioritas LLM, dashboard, akun dan papan peringkat, papan publik, grafik, log aktivitas | [Nama] — seluruh tim | Aplikasi berjalan di Cloudflare Workers (commit pertama 2 Sep) | Selesai |
| 11–20 Sep | Verifikasi foto bukti dengan AI vision (Gemini); fitur tanya data (chatbot); dokumentasi teknis dan panduan umum | [Nama] — AI & backend | Laporan hanya selesai dengan foto bersih; chatbot menjawab dari data | Selesai |
| 21–30 Sep | Kamera langsung; log pekerjaan petugas; filter waktu; halaman per peran; peta gedung; BPMN, DFD, UML, PRD; identitas Kato Report; failover API key | [Nama] — frontend & dokumentasi | Alur petugas lengkap; dokumen analisis dan perancangan | Selesai |
| 1–13 Okt | Pembaruan UML; perapian kode; penyusunan test case; uji awal 38 kasus API; laporan kemajuan | [Nama] — QA & dokumentasi | Dokumen test case; laporan kemajuan ini | Selesai |
| 14–20 Okt | Ganti sandi supervisor produksi; keluarkan backup.sql dari repositori; eksekusi seluruh test case fungsional | [Nama] — backend & QA | Sandi bawaan tidak berlaku; semua test case berstatus Lulus/Gagal; daftar bug | Berikutnya |
| 21–27 Okt | Susun 100 keluhan dan 60 foto berlabel; uji akurasi AI teks dan vision | [Nama] — AI/data | Presisi, recall, F1 per kategori; akurasi prioritas; confusion matrix vision | Belum |
| 28 Okt–3 Nov | Pembatasan laju atau Cloudflare Turnstile saat melapor; PIN petugas; reset sandi supervisor | [Nama] — backend | Spam tertahan; status tidak bisa diubah atas nama petugas lain | Belum |
| 4–10 Nov | Rekap manajerial (mingguan, bulanan, per lokasi, per petugas), KPI SLA, filter kategori; ekspor CSV, Excel, dan PDF | [Nama] — backend & frontend | Halaman rekap manajerial sesuai mockup A.9; tiga format ekspor berjalan | Belum |
| 11–17 Nov | Notifikasi prioritas tinggi; penutupan laporan dari log pekerjaan; uji otomatis (Vitest) | [Nama] — backend & QA | Petugas menerima notifikasi; uji otomatis berjalan di CI | Belum |
| 18–24 Nov | Uji coba lapangan dengan mahasiswa dan petugas; kuesioner System Usability Scale (SUS) | Seluruh anggota | Skor SUS, catatan masukan, data penggunaan nyata | Belum |
| 25–30 Nov | Perbaikan dari uji lapangan; finalisasi dokumentasi dan laporan akhir; persiapan presentasi dan demo UAS | Seluruh anggota | Laporan akhir, README final, slide, skenario demo, video cadangan | Belum |

# B.8. Source Code Aktual

| Item | Tautan / keterangan |
| --- | --- |
| Repositori Git | https://github.com/rdnsa/AI-complaint |
| Branch dan commit | main, commit 8fdd625 (13 Oktober 2026), 38 commit sejak 2 September 2026 |
| Aplikasi live | https://ai-complaint.yvrtz.workers.dev |
| README | README.md di akar repositori: deskripsi fitur, peran, tech stack, cara menjalankan, deploy, daftar API, arsitektur |
| Dokumentasi tambahan | docs/: PRD, dokumentasi teknis, panduan umum (HTML + PDF), BPMN to-be, DFD level 0–2, UML use case, class, dan sequence |
| Alternatif ZIP | Unduh dari GitHub (Code → Download ZIP) atau jalankan git archive --format=zip -o AI-complaint.zip HEAD |

Pastikan repositori dapat diakses dosen (publik, atau dosen ditambahkan sebagai kolaborator). Sebelum dibagikan, keluarkan backup.sql karena berisi data produksi.

## Petunjuk menjalankan secara lokal

Kebutuhan: Node.js 20+, npm, akun Cloudflare (untuk deploy), API key DeepSeek dan Google AI Studio.

git clone https://github.com/rdnsa/AI-complaint.git

cd AI-complaint

npm install

cp .dev.vars.example .dev.vars   # isi LLM_API_KEY, VISION_API_KEY, AUTH_SECRET

npm run db:local                 # terapkan migrasi ke D1 lokal

npm run db:seed                  # muat daftar toilet

npm run build                    # build frontend sekali sebelum wrangler dev

npm run dev                      # Vite (5173) + Worker (8787) bersamaan

Langkah menjalankan aplikasi di komputer sendiri.

| Halaman | URL lokal |
| --- | --- |
| Halaman awal | http://localhost:5173/ |
| Formulir laporan (target QR) | http://localhost:5173/report/A-1 |
| Halaman petugas | http://localhost:5173/staff |
| Papan laporan publik | http://localhost:5173/reports |
| Dashboard supervisor | http://localhost:5173/supervisor (akun awal admin / Admin123!, wajib diganti) |

## Deploy ke produksi

npx wrangler secret put LLM_API_KEY

npx wrangler secret put VISION_API_KEY

npx wrangler secret put AUTH_SECRET

npm run db:remote          # migrasi D1 produksi (jalankan sebelum deploy)

npm run db:seed:remote

npm run deploy

Langkah deploy ke Cloudflare Workers.